## Slide 1
사업수행계획 > ⑤ GPU 자원 배분·통제 규칙
GPU 자원 배분·통제 규칙 수립 방향
1. 검토 영역별 수행 방안
검토 영역
수행 방안
이용기업 선정·통제
활용 목적·사업화 가능성에 따른 선정, 목적 외 사용 방지
목적 소명서 기반 선정 + 사용량 자동 계측·이상 탐지 + 단계별 제재
맞춤형 배분·이용 절차
기업 규모·역량별 차등 배분, 신청·보고 부담 경감
기업 유형 4종별 배분 + 결과보고를 플랫폼 계측 리포트로 대체
학습·추론 자원 구성
GPU·NPU 역할 구분, 실증 이후 자원 점유 해소
학습·추론·범용 자원 풀 분리 + 실증 종료 후 전환(이관) 경로 마련
CPU 활용 영역
GPU가 필요 없는 작업의 자원 효율화
작업 유형별 CPU/GPU 적합도 분류 후 배분
2. 설계 원칙
1
선정은 “목적 소명 + 사업화 가능성”
활용 목적 소명과 심사를 거쳐 이용기업 선정
2
배분은 “기업 유형 × 작업 유형”
한 장의 기준표로 누구에게 무엇을 얼마나 줄지 제시
3
감시는 플랫폼 자동 계측
사람 점검 대신 계측값으로 보고·과금·용량 산정
4
실증 종료 후 전환 경로 확보
유예 → 유료 전환 또는 외부 이관으로 자원 묶임 방지
3. 작업 유형별 자원 풀 분리(안)
데이터 전처리 · 통계 · 전통 ML
범용 풀 (CPU)
GPU 신청 대상에서 제외, 상시 제공
모델 학습 · 추가학습
학습 풀 (GPU)
예약·대기열, GPU-hour 한도 부여
추론 실증 · 서비스 검증
추론 풀 (GPU 분할 · NPU)
응답시간 목표 기준 인스턴스 배정
→ 대형 GPU가 전처리·소규모 추론에 묶이지 않도록 분리 운영, 동일 계측값을 결과보고·과금·용량 산정에 활용

## Slide 2
사업수행계획 > ⑤ GPU 자원 배분·통제 규칙
공정하고 효율적인 이용 관리를 위한 자원 배분·통제 운영 프로세스(안)
1. 자원 배분·통제 5단계 운영 프로세스
STEP 01
신청·목적 소명
1쪽 소명서(문제·모델·데이터·산출물), 간이심사 상시 운영
›
STEP 02
선정 심사
선정 기준표 평가, 요청 자원 적정성 검증
›
STEP 03
유형별 배분
기업 유형 × 작업 유형에 따라 자원 풀·기간 배정
›
STEP 04
이용·자동 계측
사용률·GPU-hour 계측, 중간 점검은 리포트로 대체
›
STEP 05
종료·전환
자원 반납·데이터 삭제 확인, 유예 후 유료 전환·이관
2. 이용기업 선정 기준(안)
사업화 가능성
30
수요처 존재, 매출·현장 도입 연결
활용 목적 명확성
25
해결 문제·모델·데이터·산출물
데이터 준비도
20
보유·반입 데이터 양과 권한
해양·항만 연관성
15
해양·항만·수산 업무 적용
요청 자원 적정성
10
요청량과 작업 규모의 정합성
가점: 결과 환류 동의, 대표과제 참여 / 소규모 탐색형은 상시 간이심사
3. 기업 유형별 배분 방식(안)
유형 | 대상 기업 | 주 배분 자원 | 기본 기간
A 탐색형 | 데이터 보유·AI 경험 적은 기업, DX 초기 | CPU + GPU 분할 소량 | 1~3개월
B 개발형 | 스타트업·중소기업 모델 적용·경량 추가학습 | GPU 예약(학습 풀) | 3~6개월
C 실증형 | 대표과제, 수요–공급 매칭 과제 | 전용 노드 + 추론 풀 | 6~12개월
D 서비스 검증형 | 추론 응답시간(SLO) 검증 필요 기업 | 추론 풀(GPU 분할·NPU) | ~3개월
4. 이용 감시·오남용 통제 및 상용서비스 전환(안)
[자동 계측]
사용률·GPU-hour·프로세스 자동 계측, 장기 유휴 자원 회수 후 대기 기업에 재배정
[접근 통제]
허용 컨테이너 이미지 목록, 외부 접속은 허용목록 프록시 경유, 채굴 등 목적 외 패턴 탐지
[단계별 제재]
경고 → 일시 중지 → 이용 종료 및 일정 기간 참여 제한
[상용 전환]
전환 유예 후 ① 유료 이용 전환 ② 외부 이관(민간 클라우드·국가 지원사업·인근 NPU 인프라)

## Slide 3
사업수행계획 > ⑤ GPU 자원 배분·통제 규칙
GPU 자원 배분·통제 추진 프레임워크 (안)
1. GPU 자원 배분·통제 규칙 수립 프레임워크(안) 및 핵심 검토사항
* 수요조사(과제 3) · 대표과제 PoC(과제 2) 결과와 연계하여 수치 확정
PHASE 01 : 기준 설계
수요조사 반영 ➔ 기업 유형 분류 ➔ 선정 기준(안)
주요 검토 사항
이용 실태: GPU 이용 방식·불편·학습/추론 구분 문항 반영
규정 비교: 국내 GPU 지원사업 선정·운영 규정 비교
기준표 초안: 선정 항목·비중, 유형별 배분표 작성
PHASE 02 : PoC 계측·검증
PoC 실행 ➔ CPU·GPU·NPU 계측 ➔ 수치 보정
주요 검토 사항
사용량 계측: 대표과제별 GPU-hour·메모리·동시 부하 측정
배분표 보정: 유형별 자원량·기간 수치 보정
통제 검증: 계측·이상 탐지·유휴 회수 규칙 시험 적용
PHASE 03 : 규정화·용량 산정
운영 규칙 ➔ 감시·통제 방안 ➔ 용량 근거
주요 검토 사항
운영 규칙: 기간·연장·회수·제재·종료 규칙 확정
전환 방안: 유예·유료 전환·외부 이관 절차 정리
용량 산정: CPU·GPU·NPU 구성과 용량 산정 근거 제시
2. 3개월 단계별 추진 일정 계획 (WBS & 마일스톤)
추진 단계 | 세부 추진 내용 (검토 활동) |  | 단계별 마일스톤 (산출물)
1개월차 (M1) 기준 설계 | 수요조사 문항 반영, 국내 GPU 지원사업 운영 규정 비교 선정 기준·유형별 배분표 초안 작성 |  | [M1] 자원 배분 기준(안) 초안 선정 기준표·유형별 배분표
2개월차 (M2) PoC 계측·검증 | 대표과제 PoC에서 CPU·GPU·NPU 사용량 계측 배분 수치 보정, 감시·통제 규칙 시험 적용 |  | [M2] 자원 사용량 분석 결과 PoC 계측 리포트
3개월차 (M3) 규정화·산정 | 이용 기간·연장·회수·제재 규칙 확정 상용 전환 절차, 자원 구성·용량 산정 근거 정리 |  | [M3] 중간보고 결과물 배분 기준안·감시·통제 방안·용량 근거
10월
11월
12월
기준 설계
PoC 계측
중간보고

## Slide 4
사업수행계획 > ⑧ 파운데이션 모델 활용 구조
파운데이션 모델 활용 구조 설계 방향
1. 검토 영역별 수행 방안
검토 영역
수행 방안
업무 중심 모델 도출
해양·항만 업무별 필요 모델과 활용 방식 정의
“업무 → 모델 → 서비스” 지도 우선 작성 (해양·항만 업무영역별)
모델 교체형 구조
신규 개발 없이 기존 모델을 조합·교체해 신속 검증
표준 인터페이스 기반 교체형 구조 + 신규 모델 개발은 범위에서 제외
국가 모델 연계
독자 AI 파운데이션 모델(12월 선정)·산업별 경량화 동향
국가 모델을 우선 후보로 편입 + 기관별 수요조사 자료 확보·반영
DX 초기 기업 지원
디지털화 단계 기업의 영상·음성·LLM·VLM 수요
DX 초기 기업용 “기초 모델 세트” 사전 탑재
2. 설계 원칙
1
업무에서 출발
모델 목록이 아니라 업무·해결 문제에서 필요한 모델을 역으로 도출
2
개발하지 않고 확보·조합
국가·공개·상용 모델을 카탈로그로 관리, 필요한 만큼만 추가학습
3
갈아 끼우는 구조
모델이 바뀌어도 서비스가 바뀌지 않도록 인터페이스·평가 표준화
4
기업 수준별 제공
DX 초기는 기초 모델 세트부터, 역량 기업은 특화·추가학습까지
3. 모델 확보 계층(안)
L3 기업 과제 적용
기업 데이터로 추가학습한 어댑터(LoRA 등) · RAG 지식베이스
▶ 기업 소유, 종료 시 반출·삭제
L2 해양 도메인 모델
산업별 경량화 모델 · 해양 특화 공개 모델
▶ 해양 평가 세트로 비교·추천
L1 범용 기반 모델
국가 독자 AI 파운데이션 모델 · 공개 모델 · 상용 모델
▶ 이용 조건 확인 후 카탈로그 등록
교체 원칙: 모델 레지스트리 · 공통 서빙 API · 기반 모델/기업 어댑터 분리 · 과제별 평가 세트로 교체 전후 비교

## Slide 5
사업수행계획 > ⑧ 파운데이션 모델 활용 구조
업무–모델–서비스 활용 지도 및 모델 교체형 구조(안)
1. 업무–모델–서비스 활용 지도(예시)
업무영역 | 업무·데이터 | 필요 모델 | 실증 서비스 예
항만·물류 | CCTV, 장비 운영 로그 | 비전(탐지·추적), VLM | 야드 안전 감시, 장비 이상 탐지
해운·선박 | 운항·기관 센서, 정비 기록 | 시계열, LLM+RAG | 고장 예측, 정비 의사결정 지원
수산·양식 | 수중 영상, 수온·DO 센서 | 비전, 시계열 예측 | 생육·질병 탐지, 급이 최적화
수산유통 | 품질 영상, 출하 기록 | 비전 분류, 수요 예측 | 품질·등급 판별, 출하량 예측
물류 행정 | 선적·통관 서류, 규정 | OCR/VLM, LLM 에이전트 | 서류 자동 추출·검증
해양안전 | VHF 교신 음성, 사고 기록 | 음성 인식(STT), LLM | 교신 기록화, 상황 요약
※ 착수보고 8대 업무영역 × AX 가치사슬 기준 확장, 대표과제 확정 후 해당 행 상세화
2. 모델 교체형 구조(안)
기업 실증 서비스
업무 앱 · 에이전트
공통 서빙 API · 라우팅
모델이 바뀌어도 호출 방식 동일
모델 레지스트리
L1·L2 기반 모델
버전·라이선스·자원량
기업 어댑터
L3 추가학습·RAG
기업 소유·분리 관리
과제별 평가 세트
교체 전후 성능·비용 비교 후 배포
3. 모델 적용 절차 및 후보 모델 비교 기준
선택
카탈로그 추천
적용
프롬프트 · RAG
추가학습
필요 시 경량 학습
평가
과제별 평가 세트
배포·교체
표준 API로 전환
대부분의 과제는 추가학습 없이 “선택·적용” 단계에서 검증하는 것을 목표로 함
성능
평가 세트 정확도·한국어·해양 용어
비용
라이선스·API·추가학습 GPU-hour
이용 조건
상업 이용·파생 권리·외부 전송
자원 요구량
GPU 메모리·응답시간 → 과제 5 연계

## Slide 6
사업수행계획 > ⑧ 파운데이션 모델 활용 구조
파운데이션 모델 활용 추진 프레임워크 (안)
1. 파운데이션 모델 활용 구조 설계 프레임워크(안) 및 핵심 검토사항
* 정부 독자 AI 파운데이션 모델(12월 선정) 결과는 최종보고에 반영
PHASE 01 : 업무 지도 작성
업무영역 분석 ➔ 필요 모델 도출 ➔ 활용 지도
주요 검토 사항
업무 분석: 해양·항만 업무영역별 데이터·해결 문제 정리
모델 현황: 국내외 파운데이션·공개·상용 모델 조사
수요 자료: 기관별 AI 수요조사 자료 확보·반영
PHASE 02 : 후보 모델 비교 PoC
후보 선정 ➔ 비교 PoC ➔ 교체 시나리오
주요 검토 사항
후보 비교: 대표과제별 후보 모델 2~3개 비교
비교 기준: 성능·비용·이용 조건·자원 요구량
교체 시험: 공통 API 기반 모델 교체 시나리오 시험
PHASE 03 : 교체형 구조 확정
카탈로그 ➔ 교체 원칙 ➔ AI 플랫폼 반영
주요 검토 사항
모델 카탈로그: L1·L2·L3 계층별 등록·관리 기준
기초 모델 세트: DX 초기 기업용 OCR·영상·음성·LLM 구성
목표모델 반영: AI 플랫폼 목표모델에 구조 반영
2. 3개월 단계별 추진 일정 계획 (WBS & 마일스톤)
추진 단계 | 세부 추진 내용 (검토 활동) |  | 단계별 마일스톤 (산출물)
1개월차 (M1) 업무 지도 작성 | 업무–모델–서비스 활용 지도 초안 작성 국내외 모델 현황 조사, 기관별 수요조사 자료 확보 |  | [M1] 업무별 모델 활용 지도(초안) 업무 → 모델 → 서비스
2개월차 (M2) 후보 비교 PoC | 대표과제별 후보 모델 2~3개 비교 PoC 공통 API 기반 모델 교체 시나리오 시험 |  | [M2] 후보 모델 비교표 성능·비용·조건·자원량
3개월차 (M3) 구조 확정 | 모델 교체형 구조·카탈로그 기준 확정 독자 AI 모델 선정 결과 반영 방안 정리 |  | [M3] 중간보고 결과물 활용 지도·교체형 구조안·비교표
10월
11월
12월
지도 작성
비교 PoC
중간보고

## Slide 7
사업수행계획 > ⑨ AI 개발·실증 도구 구성
AI 개발·실증 도구 구성 설계 방향
1. 검토 영역별 수행 방안
검토 영역
수행 방안
에이전트 개발 도구
MLOps와 MCP·에이전트 스튜디오·로그·하네스 도구 제공 범위
MLOps와 에이전트 개발·평가 도구 를 한 플랫폼에서 제공
사람 검토 체계(HITL)
AI 결과를 사람이 검토·결정하는 구조와 운영 조직
검토 도구 + 센터 운영 역할 (평가·환류 담당) 함께 설계
피지컬 AI 시뮬레이션
Omniverse, Isaac Sim 등 시뮬레이션 환경 도입 필요성
수요조사로 필요성 확인 후 단계 도입 + 인근 인프라 연계 우선
추론 실증 환경
NPU 기반 추론 실증, 기업 유형별 도구 수요
NPU 추론 툴체인 포함 + 기업 유형별 도구 묶음 제공
2. 설계 원칙
1
수요 기반 선정
수요조사·대표과제에서 필요한 기능 기준으로 도구 선정
2
실제로 쓰일 도구부터
많이 갖추기보다 사용 빈도가 높은 도구부터 도입
3
공통 필수 / 분야별 선택 구분
운영 인력이 감당할 수 있는 범위로 한정
4
개발→평가→검토→재학습 연결
에이전트 시대에 맞는 흐름을 도구로 구현
3. 에이전트 개발·검증 순환 구조(안)
개발
실행 로그
평가
(하네스)
사람 검토
(HITL)
재학습
↺ 검토 결과를 학습 데이터로 환류 → 재평가
공통 필수
모든 기업 · 개소 시 도입
분야별 선택
특정 과제 · 수요 확인 시
운영 역할
평가·환류 담당 인력 함께 설계

## Slide 8
사업수행계획 > ⑨ AI 개발·실증 도구 구성
기업 수요에 맞춘 AI 개발·실증 도구 구성(안)
1. 도구 구성(안) — 공통 필수 / 분야별 선택
공통 필수 (1단계 · 개소 시 도입)
개발 환경
노트북·IDE, 컨테이너 템플릿, 전처리 파이프라인
MLOps
실험 관리, 모델 레지스트리, 서빙, 사용량 계측
LLM·에이전트 개발
에이전트 스튜디오, MCP 도구 연결, RAG, 프롬프트 관리
평가·관측
실행 로그·추적, 하네스 자동 평가, 안전성·환각 점검
사람 검토(HITL)
검토·수정 화면, 피드백 수집, 재학습 데이터 연계
분야별 선택 (2·3단계)
추론 최적화
경량화(양자화), NPU 컴파일·런타임 툴체인, 부하 시험
▶ 서비스 검증형(D) 기업
시뮬레이션·디지털트윈
Omniverse, Isaac Sim, 합성 데이터 생성
▶ 피지컬 AI 수요 확인 시
2. Human-in-the-loop 운영 역할(안)
현장 검토자
AI 결과를 업무 기준으로 확인·수정
기업·수요기관 담당자
실증 평가 담당
평가 기준·검토 절차 설계, 결과 집계
센터 AI 실증 인력
환류 담당
검토 결과를 학습 데이터화, 재학습·재평가
센터 기술지원 + 기업
3. 피지컬 AI 시뮬레이션 검토 방향
수요 확인: 항만 장비(자율하역·무인이송) 수요 예상, 실제 수요는 수요조사로 확인
자원 구성: 렌더링용 GPU가 별도로 필요 → 과제 5 자원 구성에 반영
연계 우선: 인근 디지털트윈 인프라와 중복 확인 후 연계 우선
도입 판단: 대표과제·수요 확인 후 3단계에서 연계 또는 자체 도입 결정
4. 단계별 도입
1단계 (개소)
공통 필수 도구 5종
2단계
추론 최적화 · NPU 툴체인 (서비스 검증 수요 확인 시)
3단계
시뮬레이션 · 디지털트윈 (수요 확인 후 도입)

## Slide 9
사업수행계획 > ⑨ AI 개발·실증 도구 구성
AI 개발·실증 도구 구성 추진 프레임워크 (안)
1. AI 개발·실증 도구 구성 프레임워크(안) 및 핵심 검토사항
* 도입 우선순위 평가 기준: 수요 · 비용 · 운영 난이도 · 차별성
PHASE 01 : 도구 수요 파악
수요조사 반영 ➔ 도구 수요 분석 ➔ 구성 초안
주요 검토 사항
수요 문항: 에이전트·시뮬레이션·NPU 도구 수요 문항 반영
사례 비교: 국내 AI 지원 플랫폼 도구 구성 비교
구성 초안: 공통 필수 / 분야별 선택 구분
PHASE 02 : PoC 적용·검증
공통 도구 적용 ➔ HITL 시범 ➔ 효과 확인
주요 검토 사항
도구 적용: 대표과제 PoC에 공통 도구 적용·검증
HITL 시범: 검토·환류 절차 시범 적용
필요성 확인: 선택 도구(NPU·시뮬레이션) 필요성 확인
PHASE 03 : 도입 계획 확정
우선순위 평가 ➔ 단계별 도입 ➔ RFP 반영
주요 검토 사항
우선순위: 수요·비용·운영 난이도·차별성 평가
운영 역할: HITL 담당 인력을 과제 10 인력 산정에 반영
계획 반영: 로드맵·조달·RFP 요건에 도입 순서 반영
2. 3개월 단계별 추진 일정 계획 (WBS & 마일스톤)
추진 단계 | 세부 추진 내용 (검토 활동) |  | 단계별 마일스톤 (산출물)
1개월차 (M1) 도구 수요 파악 | 수요조사에 도구 수요 문항 반영 국내 AI 지원 플랫폼 도구 구성 비교, 구성안 초안 |  | [M1] 도구 구성(안) 초안 공통 필수 / 분야별 선택
2개월차 (M2) PoC 적용·검증 | 대표과제 PoC에서 공통 도구 적용·검증 HITL 절차 시범 적용 |  | [M2] 도구 적용 검증 결과 PoC 적용 리포트
3개월차 (M3) 도입 계획 확정 | 도입 우선순위 평가, 단계별 도입 계획 수립 HITL 운영 역할·인력 정리 |  | [M3] 중간보고 결과물 도구 구성안·운영 역할·우선순위
10월
11월
12월
수요 파악
PoC 적용
중간보고