회 의 록

| 회의명 | 가스안전공사 AI 어드바이저 2단계 사업 협의 | 일시 | 2026.10.07 (1부 오전 / 2부 오후) |
| --- | --- | --- | --- |
| 참석 | 가스안전공사(부장, 과장), 당사(영업·사업·기술) 등 4인 | 작성 | 당사 |

1. 회의 내용 요약

① 2단계 예산안 (당사 설명)

- 4대 과제 기준 산정 약 36억 원 (모든 항목 포함한 최대 규모)

  - DB화 11.9억, 인프라 6.9억, 1차 고도화 5억, 모바일 4.8억, SW 라이선스 1.3억, PM 2~3억

- 대민 서비스 사전 준비 필요: 국정원 보안성 검토, 행안부·기재부 협의, DMZ·망연계, 24시간 서버 이중화, 데이터 정비 인력

- 공사 입장: "36억은 공사 예산으로 불가" → 범위 축소 필요

② 서비스 콘셉트 (선택과 집중)

- 당사 제안: 1차 보완 + 국민 체감형 시범 오픈 중심 (예: '가스안전 AI 바로온다', 소상공인 특화, 국민 참여형 스마트 백과사전)

- 공사: 대국민·직원 겸용 구조, 모바일 중심 이용에 공감

③ KGS 코드 DB화

- 당사: 문서 기반 RAG는 문서 간 유사도로 정확도 한계 → 정확도·에이전트 확장 위해 DB화(구조화·메타데이터) 필수 (LH 사업 사례)

- 공사 부장: 2009년 코드 제정 시 직접 수행해 효과는 인정하나, 공수가 크고 반복적이어서 "더 효율적인 대안" 검토 요청

- 합의: 기준처 직원(코드 담당자) 직접 참여 필요, 자주 쓰이고 위험한 코드·최소 필드부터 작게 시작

④ 기존 프로그램 연계 및 기타 (2부)

- 직원 개발 3종(가스 계산기, 수소충전소 AI, 기술검토 도구) 접목: 메뉴·URL 연결은 가능(추가 개발), RAG 답변 내 반영은 재설계 필요

- 모바일(4.8억): 1차 시스템 단순 모바일 표출 시 비용 재검토

- 시스템 명칭('어드바이저') 변경: 사장 지시로 연내 시행 유력, 유지보수 중 가능 여부 확인

- 고도화(5억): 단순 보완이 아닌 RAG 재설계·재구현 작업으로 1차보다 비용 큼

⑤ 당사 권고

- '대국민' 타깃 계층 우선 정의 (예: 상업용 가스시설 관계자) → KGS 코드 범위·비용·KPI 확정

- 단계 분리: 2단계 데이터 정비 + 시범 서비스 → 3단계 정식 대국민 서비스·업무자동화 에이전트

2. 핵심 이슈

- 예산 격차: 산정 36억 원 vs 공사 가용 예산 → 대폭 축소 필요

- 콘셉트·타깃 미정: '대국민'이 추상적이어서 데이터 범위·견적 확정 불가

- DB화 필요성 vs 부담: 품질 확보에 필수이나 공수 큼, 내부 인력 투입·대안 방법론 필요

- 대민 서비스 리스크: 오답 시 민원 역풍, 행정 절차 장기화, 이중화 비용

- 비용 근거 의문: 고도화 5억·모바일 4.8억에 대한 공사 내부 설명 논리 필요

- 일정 촉박: 공사 예산안 제출 기한 10/16

3. To-do List

| 담당 | 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 공사 | 과업 범위 정리·전달 (콘셉트, 대국민 타깃, KGS 코드 범위, 단계 분리 여부, 접목 프로그램) | 즉시 |
| 공사 | DB화 참여 기준처 인력 배정 방안 협의 | 범위 확정 시 |
| 공사 | 대민 서비스 행정 절차 사전 준비 | 착수 전 |
| 당사 | 수정 견적 발송 (축소 범위 반영) | 다음 주 수요일 |
| 당사 | 모바일 단순 전환 비용 재검토 | 견적과 함께 |
| 당사 | 기존 프로그램 3종 연계 가능 여부·비용 회신 | 견적과 함께 |
| 당사 | 명칭 변경 범위 및 유지보수 중 가능 여부 회신 | 조속히 |
| 당사 | DB화 축소안 및 효율화 방법론 제시 | 견적과 함께 |
| 당사 | 고도화(5억) 산출 근거 상세화 | 견적과 함께 |
| 당사 | 발표 자료 메일 송부 | 즉시 |
| 공사→당사 | 내년 7월 이후 유지보수 계약 내용 전달 → CS팀 안내 | 별도 |