해양·항만 AX 실증센터 구축·운영 ISP/ISMP 수립 용역

착수보고회 자문의견 대응방안 (과제 5 · 8 · 9)

2차 자문회의(2026. 10. 2.) 보고자료  |  작성: 코난테크놀로지 (KCA 컨소시엄 AI 분야)

1. 보고 개요

| 과제 | 과제명 | 핵심 자문의견 | 자문위원 | ISP 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑤ | GPU 자원 배분·통제 규칙 | 목적 소명 기반 선정, 오남용 통제, 규모·역량별 맞춤 배분, 학습/추론(NPU) 구분 | 이기섭 박사(주) 이철용 센터장(부) | Ⅲ-2 → 2.6 운영·사업·보안 목표모델 / 2.4 GPU·IT 인프라 |
| ⑧ | 파운데이션 모델 활용 구조 | 업무에서 출발, 모델을 레고처럼 교체, 독자 AI 모델 동향, DX 초기 기업용 기초 모델 | 심성현 교수 김민호 교수 | Ⅲ-2 → 2.3 AI 플랫폼 목표모델 |
| ⑨ | AI 개발·실증 도구 구성 | 에이전트 도구(MCP 등), Human-in-the-loop 역할, 피지컬 AI 시뮬레이션, 추론용 자원 | 전성기 실장 김민호 교수 | Ⅲ-2 → 2.3 AI 플랫폼 목표모델 / Ⅳ-1 로드맵·Ⅳ-4 RFP |

※ 10. 2.에는 추진계획(접근 방법·산출물 목차·기준안 초안) 수준으로 보고하고, 확정안은 수요조사(과제 3)와 대표과제 PoC(과제 2) 결과를 반영해 중간보고 결과물로 제출함. 본 자료의 수치는 모두 예시(안)이며 PoC 부하 측정 후 재산정함.

2. 세 과제의 연결 구조

세 과제는 기업이 센터에서 실증을 수행할 때 받는 지원을 "자원(⑤) – 모델(⑧) – 도구(⑨)" 로 나눈 것이며, 대표과제 PoC에서 함께 검증함.

| 단계 | 연결 내용 |
| --- | --- |
| ① 업무·수요 정의 | 수요조사(과제 3)·대표과제(과제 2)에서 기업 업무와 해결 문제를 정의 |
| ② 모델 선택(⑧) | 업무–모델–서비스 지도에서 후보 모델을 고르고, 적용·추가학습 방식 결정 |
| ③ 도구 제공(⑨) | 선택된 모델의 개발·평가·에이전트·검토(HITL) 도구를 기업 수준에 맞춰 제공 |
| ④ 자원 배분(⑤) | 모델 크기·작업 유형(학습/추론/전처리)에 따라 CPU·GPU·NPU를 배분하고 이용을 계측 |
| ⑤ 역산 산정 | PoC 계측값(GPU-hour, 메모리, TPS)으로 센터 적정 용량과 도구 도입 순서를 역산 |

과제 5. GPU 자원 배분·통제 규칙

| 목적 | 기업의 목적·역량·이용 기간에 맞게 연산자원을 배분하고, 공정하고 효율적인 이용을 관리함 |
| --- | --- |
| 자문위원 | 주: 이기섭 박사(KIOST) — 선정 기준, 오남용 감시·통제 / 부: 이철용 센터장(KIOST) — 기업 규모·역량별 맞춤 배분 |
| 산출물 | ① 자원 배분 기준안(선정 기준표·유형별 배분표·이용 규칙) ② 이용 감시·통제 방안 ③ 자원 구성·용량 산정 근거 |

1. 자문의견과 대응 요지

| 위원 | 자문의견 | 대응 요지 |
| --- | --- | --- |
| 이기섭 박사 | 신청하면 다 주는 방식이 아닌 활용 목적 소명, 공공자원 오남용(코인 채굴 등) 감시·통제, 일반 클라우드와의 차별성 | 목적 소명서 기반 선정 + 사용량 자동 계측·이상 탐지 + 단계별 제재 규칙 |
| 이철용 센터장 | 기업 규모·역량·서비스 방식별 맞춤 배분, 기존 GPU 임대사업의 복잡한 신청·보고 절차 간소화 | 기업 유형 4종별 배분 패키지, 결과보고를 플랫폼 계측 리포트로 대체 |
| 김민호 교수 | 학습은 GPU, 추론 서비스 실증은 NPU까지 고려 / 단기 시간제 한계, 고객 서비스 운영으로 서버가 묶인 사례 | 학습·추론·전처리 자원 풀 분리, 실증 종료 후 전환(이관) 경로 설계 |
| 이재웅 이사 | CPU로 처리 가능한 영역까지 고려 | 작업 유형별 CPU 적합/GPU 적합/혼합 분류 후 배분 |

대응 방향 ▸ 선정은 "목적 소명 + 사업화 가능성", 배분은 "기업 유형 × 작업 유형" 기준으로 정하고 이를 한 장의 기준표로 제시함 ▸ 학습 풀(GPU) · 추론 풀(GPU 분할/NPU) · 범용 풀(CPU) 을 나눠, 큰 GPU가 전처리·소규모 추론에 묶이지 않게 함 ▸ 감시는 사람이 점검하지 않고 플랫폼이 자동 계측하며, 같은 계측값을 결과보고·과금·용량 산정에 함께 씀 ▸ 실증이 끝난 서비스는 전환 유예 → 유료 전환 또는 외부 이관 경로로 정리해 자원이 묶이는 문제를 막음

2. 이용기업 선정 기준(안)

| 평가 항목 | 비중 | 평가 내용 (소명·증빙) |
| --- | --- | --- |
| 사업화 가능성 | 30 | 수요처(고객·도입 기관) 존재, 매출·현장 도입 연결 계획, 수요–공급기업 매칭 여부 |
| 활용 목적 명확성 | 25 | 해결할 문제, 사용할 모델·데이터, 기대 산출물을 1쪽 소명서로 제출 |
| 데이터 준비도 | 20 | 보유·반입 가능 데이터의 양과 권한, 비공개·민간 데이터 결합 여부(과제 6·7 연계) |
| 해양·항만 연관성 | 15 | 해양·항만·수산 업무 적용 여부, 부산 기업·현장과의 연계 |
| 요청 자원 적정성 | 10 | 요청량이 작업 규모에 맞는지(센터가 표준 산정표로 검증) |

※ 가점(안): 결과 환류(성과·가공 데이터 공유) 동의, 대표과제 참여. 소규모 탐색형 이용은 상시 간이심사로 운영해 "지원사업 탈락 시 대안이 없는" 문제를 보완함.

3. 기업 유형별 배분 방식(안)

| 유형 | 대상 기업 | 주 배분 자원 | 기본 기간 | 지원 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 탐색형 | 데이터는 있으나 AI 경험이 적은 기업, DX 초기 기업 | CPU + GPU 분할(MIG) 소량 | 1~3개월 | 표준 모델·도구 사전 탑재, 컨설팅 동반 |
| B 개발형 | 스타트업·중소기업의 모델 적용·경량 추가학습 | GPU 1~8장 예약(학습 풀) | 3~6개월 | 예약제·배치 작업, 기술지원 창구 |
| C 실증형 | 대표과제, 수요–공급 매칭 과제 | 전용 노드 + 추론 풀 | 6~12개월 | 전담 매니저, PoC 설계·평가 지원 |
| D 서비스 검증형 | 추론 응답시간(SLO) 검증이 필요한 기업 | 추론 풀(GPU 분할·NPU) | ~3개월 | 부하 시험 후 전환 경로 안내 |

| 작업 유형 | 자원 | 배분 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 전처리·통계·전통 ML | CPU(범용 풀) | GPU 신청 대상에서 제외, 상시 제공 |
| 모델 학습·추가학습 | GPU(학습 풀, 배치 스케줄러) | 예약·대기열 방식, GPU-hour 한도 부여 |
| 추론 실증·서비스 검증 | GPU 분할 / NPU(추론 풀) | 응답시간 목표 기준으로 인스턴스 배정 |

4. 이용 기간·연장·회수 및 오남용 통제(안)

| 구분 | 규칙(안) |
| --- | --- |
| 중간 점검 | 기간의 1/2 시점에 계측 리포트로 진행 확인(별도 보고서 없음) |
| 연장 | 1회 한정, 성과 증빙(평가 결과·도입 협의 등) 시 승인 |
| 유휴 회수 | 예) 배정 자원 사용률이 7일 연속 10% 미만이면 알림 → 미응답 시 회수 후 대기 기업에 재배정 |
| 오남용 탐지 | GPU-hour·사용률·프로세스 자동 계측, 허용 컨테이너 이미지 목록, 외부 접속은 허용목록 프록시 경유, 채굴 등 목적 외 패턴 자동 탐지 |
| 제재 | 경고 → 일시 중지 → 이용 종료 및 일정 기간 참여 제한(단계별) |
| 종료 | 자원 반납, 데이터 반출·삭제 확인(과제 6 절차와 연계) |

5. 상용서비스 전환 시 자원 처리(안)

- 전환 유예 기간(예: 1~2개월) 동안 추론 최소 자원만 유지하고, 학습 자원은 즉시 반납

- 유예 이후 ① 유료 이용 전환(센터 이용료) ② 외부 이관(민간 클라우드, 국가 GPU 지원사업, 명지 조선·해양 AI 인프라의 NPU 추론 자원 등) 중 선택

- 이관이 쉽도록 모델·서비스를 표준 컨테이너 패키지로 정리해 제공(과제 8 모델 교체형 구조와 연계)

6. 추진 일정과 2차 자문 확인 요청

| 시점 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 10월 | 수요조사 문항에 GPU 이용 실태·불편·학습/추론 구분 반영(과제 3), 국내 GPU 지원사업 운영 규정 비교 |
| 11월 | 대표과제 PoC에서 CPU·GPU·NPU 사용량 계측, 유형별 배분표 수치 보정 |
| 중간보고 | 자원 배분 기준안·감시·통제 방안·용량 산정 근거 제출(2.4·2.6 목표모델 반영) |

▶ 확인 요청: (1) 선정 기준 항목·비중의 적정성  (2) 유휴 회수 기준의 수준  (3) 실증 종료 후 유료 전환 원칙에 대한 의견

과제 8. 파운데이션 모델 활용 구조

| 목적 | 기업 업무에 맞는 기존 모델을 선택·적용·교체해, 새로 개발하지 않고도 빠르게 AI 활용 가능성을 검증하는 구조를 설계함 |
| --- | --- |
| 자문위원 | 심성현 교수(창원대) — "업무별 모델에서 출발" / 김민호 교수(한국해양대) — 독자 AI 모델 동향, DX 단계 모델 (반영: 전형모 단장) |
| 산출물 | ① 업무별 모델 활용 지도(업무 → 모델 → 서비스) ② 모델 교체형 구조안 ③ 대표과제별 후보 모델 비교표 |

1. 자문의견과 대응 요지

| 위원 | 자문의견 | 대응 요지 |
| --- | --- | --- |
| 심성현 교수 | 데이터 수집→모델 개발 순서가 아니라, 업무에 어떤 모델이 필요하고 기업이 어떻게 쓸지에서 출발. 모든 부처가 파운데이션 모델을 만들고 있음 | 해양·항만 8대 업무영역 기준 "업무 → 모델 → 서비스" 지도를 먼저 작성 |
| 전형모 단장 | 파운데이션 모델을 레고처럼 갈아 끼우는 구조. 센터는 R&D 센터가 아님 | 표준 인터페이스 기반 모델 교체형 구조, 신규 모델 개발은 범위에서 제외 |
| 김민호 교수 | 독자 AI 파운데이션 모델 12월 선정 후 산업별 경량화. 작년 10월 기관별 수요조사 자료 확보. DX가 안 된 기업은 영상·음성·LLM·VLM이 먼저 필요 | 국가 모델을 우선 후보로 편입, DX 초기 기업용 "기초 모델 세트" 구성 |
| 이재웅 이사 | 파운데이션 모델 확보가 핵심 | 모델 확보 경로·이용 조건(라이선스) 검토를 산출물에 포함 |

대응 방향 ▸ 업무에서 출발: 모델 목록이 아니라 해양·항만 업무와 해결 문제에서 필요한 모델을 거꾸로 찾음 ▸ 개발하지 않고 확보·조합: 국가 독자 모델, 공개(오픈) 모델, 상용 모델을 카탈로그로 관리하고 필요한 만큼만 추가학습 ▸ 갈아 끼우는 구조: 모델이 바뀌어도 기업 서비스가 바뀌지 않도록 서빙 인터페이스·평가 기준을 표준화 ▸ 기업 수준별 제공: DX 초기 기업은 기초 모델 세트부터, AI 역량 기업은 도메인 특화·추가학습까지 지원

2. 업무–모델–서비스 활용 지도(예시)

| 업무영역 | 업무·데이터 | 필요 모델 | 실증 서비스 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| 항만·물류 | 야드·선석 CCTV, 장비 운영 로그 | 비전(객체 탐지·추적), VLM | 야드 안전 감시, 장비 이상 동작 탐지 |
| 해운·선박 | 운항·기관 센서, 정비 기록 | 시계열 모델, LLM+RAG(정비 매뉴얼) | 고장 예측, 정비 의사결정 지원 |
| 수산·양식 | 수중 영상, 수온·DO 센서 | 비전(개체·질병), 시계열 예측 | 생육·질병 탐지, 급이 최적화 |
| 수산유통·식품 | 품질 영상, 거래·출하 기록 | 비전 분류, 수요 예측 | 품질·등급 판별, 출하량 예측 |
| 물류 행정 | 선적·통관 서류, 규정 문서 | 문서 인식(OCR/VLM), LLM 에이전트 | 서류 자동 추출·검증, 민원 응대 |
| 해양안전 | VHF 교신 음성, 사고 기록 | 음성 인식(STT), LLM 요약 | 교신 기록화, 상황 요약·보고 |

※ 착수보고의 8대 업무영역 × AX 가치사슬을 기준으로 확장하고, 대표과제 확정 후 해당 행을 상세화함.

3. 모델 확보 계층과 교체형 구조(안)

| 계층 | 모델 출처 | 센터 역할 |
| --- | --- | --- |
| L1 범용 기반 모델 | 국가 독자 AI 파운데이션 모델, 공개 모델(LLM·VLM·비전·음성), 상용 모델 | 이용 조건 확인 후 카탈로그 등록, 공통 평가 |
| L2 해양 도메인 모델 | 산업별 경량화 모델, 기관·기업이 공개한 해양 특화 모델 | 해양 평가 세트로 성능 비교, 우선 추천 |
| L3 기업 과제 적용 | 기업 데이터로 추가학습한 어댑터(LoRA 등), RAG 지식베이스 | 기업 소유로 관리, 실증 종료 시 반출·삭제(과제 6) |

- 교체 원칙: ① 모델 레지스트리(버전·라이선스·자원 요구량 기록) ② 공통 서빙 API(모델 종류별 표준 인터페이스) ③ 기반 모델과 기업 어댑터 분리 ④ 과제별 평가 세트로 교체 전후 비교

- 적용 절차: 선택(카탈로그 추천) → 적용(프롬프트·RAG) → 필요 시 경량 추가학습 → 평가 → 배포·교체. 대부분의 과제는 추가학습 없이 앞 두 단계에서 검증하는 것을 목표로 함

- DX 초기 기업용 기초 모델 세트: 문서 인식(OCR/VLM), 영상 인식, 음성 인식, 한국어 LLM을 사전 탑재해 디지털화 단계부터 바로 쓰게 함

4. 후보 모델 비교 기준

| 기준 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 성능 | 대표과제 평가 세트 기준 정확도·응답 품질, 한국어·해양 용어 처리 |
| 비용 | 라이선스·API 비용, 추가학습 비용(GPU-hour) |
| 이용 조건 | 상업적 이용 허용, 파생 모델 권리, 데이터 외부 전송 여부(보안 정책) |
| 자원 요구량 | 학습·추론 GPU 메모리, 목표 응답시간 대비 필요 인스턴스 → 과제 5 용량 산정 입력값 |

5. 추진 일정과 2차 자문 확인 요청

| 시점 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 10월 | 업무–모델–서비스 지도 초안, 국내외 모델 현황 조사, 작년 10월 기관별 수요조사 자료 확보(김민호 교수 협조 요청) |
| 11월 | 대표과제별 후보 모델 2~3개 비교 PoC, 교체 시나리오 시험 |
| 12월~ | 독자 AI 파운데이션 모델 선정 결과를 카탈로그·로드맵에 반영(최종보고) |
| 중간보고 | 활용 지도·교체형 구조안·후보 모델 비교표 제출(2.3 AI 플랫폼 목표모델 반영) |

▶ 확인 요청: (1) 업무 지도의 우선 업무영역  (2) 국가 모델 우선 편입 원칙  (3) 신규 모델 개발 제외(적용·추가학습까지) 범위 설정

과제 9. AI 개발·실증 도구 구성

| 목적 | 기업이 모델과 서비스를 개발·시험·평가할 수 있도록 수요에 맞는 도구와 검증 환경을 구성함 |
| --- | --- |
| 자문위원 | 전성기 실장(한국임업진흥원) — 에이전트 도구, Human-in-the-loop, 피지컬 AI / 김민호 교수(한국해양대) — 추론용 자원(NPU), 기업 유형별 필요 |
| 산출물 | ① 도구 구성안(공통 필수 / 분야별 선택) ② Human-in-the-loop 운영 역할 ③ 단계별 도입 우선순위 |

1. 자문의견과 대응 요지

| 위원 | 자문의견 | 대응 요지 |
| --- | --- | --- |
| 전성기 실장 | MLOps 외에 에이전트 도구(MCP, 에이전트 스튜디오, 로그·하네스 엔지니어링) 제공으로 참여 기업 확대 | MLOps와 에이전트 개발·평가 도구를 한 플랫폼에서 제공 |
| 전성기 실장 | 사람이 결과를 검토해 되먹이는 구조(Human-in-the-loop)와 이를 맡을 조직 역할 | 검토 도구 + 센터 운영 역할(평가·환류 담당) 함께 설계 |
| 전성기 실장 | 피지컬 AI 수요에 맞춰 Omniverse, Isaac Sim 등 시뮬레이션 환경 | 수요조사로 필요성 확인 후 단계 도입, 인근 인프라 연계 우선 |
| 김민호 교수 | 추론 서비스 실증은 NPU까지 고려, 기업 유형별 필요 상이 | NPU 추론 툴체인 포함, 기업 유형(과제 5)별 도구 묶음 제공 |

대응 방향 ▸ 도구는 수요조사·대표과제에서 필요한 기능을 기준으로 고르고, 많이 갖추기보다 실제로 쓰일 도구부터 도입함 ▸ 공통 필수 도구(모든 기업)와 분야별 선택 도구(특정 과제)를 나누고, 운영 인력이 감당할 수 있는 범위로 한정함 ▸ 에이전트 시대에 맞춰 개발 → 실행 로그 → 평가(하네스) → 사람 검토 → 재학습이 이어지는 흐름을 도구로 구현함

2. 도구 구성(안)

| 영역 | 구성 도구(예시) | 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 환경 | 노트북·IDE, 컨테이너 이미지 템플릿, 데이터 전처리 파이프라인 | 공통 필수 | 과제 6 데이터 처리와 연계 |
| MLOps | 실험 관리, 모델 레지스트리, 서빙, 사용량 계측 | 공통 필수 | 과제 5 계측·과제 8 교체 구조의 기반 |
| LLM·에이전트 개발 | 에이전트 스튜디오(노코드·로우코드 워크플로), MCP 도구 연결, RAG 구성, 프롬프트 관리 | 공통 필수 | 비개발 기업의 참여 확대 |
| 평가·관측 | 실행 로그·추적, 하네스 기반 자동 평가, 안전성·환각 점검 | 공통 필수 | 실증 결과의 객관적 근거 |
| 사람 검토(HITL) | 결과 검토·수정 화면, 피드백 수집, 재학습 데이터 연계 | 공통 필수 | 아래 3항 운영 역할과 함께 설계 |
| 추론 최적화 | 경량화(양자화), NPU 컴파일·런타임 툴체인, 부하 시험 | 분야별 선택 | 서비스 검증형(D) 기업 |
| 시뮬레이션·디지털트윈 | Omniverse, Isaac Sim, 합성 데이터 생성 | 분야별 선택 | 피지컬 AI(항만 장비·로봇) 수요 확인 시 |

3. Human-in-the-loop 운영 역할(안)

| 역할 | 하는 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 현장 검토자 | AI 결과를 업무 기준으로 확인·수정 | 참여 기업·수요기관의 업무 담당자 |
| 실증 평가 담당 | 평가 기준·검토 절차 설계, 검토 결과 집계 | 센터 AI 실증 지원 인력 |
| 데이터·모델 환류 담당 | 검토 결과를 학습 데이터로 정리, 재학습·재평가 수행 | 센터 기술지원 + 참여 기업 |

※ 필요 인력은 과제 10(운영 주체·운영비) 인력 산정에 반영함.

4. 피지컬 AI 시뮬레이션 검토 방향

- 해수부 「피지컬 AI 항만 전략」(자율하역·무인이송)과 부산항 자율하역 실증 예산 반영으로 항만 장비 분야 수요가 예상되나, 부산 기업의 실제 수요는 수요조사 문항으로 확인함(과제 3 연계)

- 시뮬레이션은 렌더링 기능이 있는 GPU가 필요해 학습용 GPU와 구성이 다르므로, 도입 시 과제 5 자원 구성에 별도 반영함

- 명지 조선·해양 AI 인프라(디지털트윈 예지보전) 등 인근 인프라와 중복 여부를 먼저 확인하고, 연계 가능하면 연계를 우선함

5. 도입 우선순위 평가 기준과 단계(안)

| 평가 기준 | 수요(대표과제·수요조사 요구 빈도) · 비용(라이선스·자원) · 운영 난이도(필요 인력·전문성) · 차별성(일반 클라우드 대비) |
| --- | --- |
| 1단계(개소) | 개발 환경, MLOps, LLM·에이전트 개발, 평가·관측, HITL — 모든 기업이 쓰는 공통 도구 |
| 2단계 | 추론 최적화·NPU 툴체인 — 서비스 검증 수요가 확인되는 시점 |
| 3단계 | 시뮬레이션·디지털트윈 — 피지컬 AI 수요와 대표과제 확인 후, 연계 또는 자체 도입 결정 |

6. 추진 일정과 2차 자문 확인 요청

| 시점 | 추진 내용 |
| --- | --- |
| 10월 | 수요조사에 도구 수요(에이전트·시뮬레이션·NPU) 문항 반영, 국내 AI 지원 플랫폼 도구 구성 비교 |
| 11월 | 대표과제 PoC에서 공통 도구 적용·검증, HITL 절차 시범 적용 |
| 중간보고 | 도구 구성안·운영 역할·단계별 우선순위 제출(2.3 목표모델, Ⅳ-1 로드맵·Ⅳ-4 RFP 요건 반영) |

▶ 확인 요청: (1) 공통 필수 도구 범위(에이전트·HITL 포함)  (2) 시뮬레이션 도구의 연계 우선 원칙  (3) HITL 운영 역할 분담